

www.zamek-mnichovohradiste.cz

Státní zámek Mnichovo Hradiště v roce 2018

Ohradní zámecká zeď

Na státním zámku Mnichovo Hradiště k 30.6. byla dokončena I. etapa opravy zámecké ohradní zdi, kterou **financuje Ministerstvo kultury společně s Národním památkovým ústavem**. V roce 2015 byla **objednatelem, Národním památkovým ústavem-územním odborným pracovištěm v Praze-správou zámku Mnichovo Hradiště, vysoutěžena firma Loučka Pardubice s.r.o.** specializovaná na stavbu historických staveb. **Na řízení stavby se podílel tým odborných pracovníků, za investora Národního památkového ústavu Ing Jitka Fialová a kastelán Radovan Chmel, stavební dozor Ing Ivana Hatašová, dozor projektanta Ing Vít Mlázovský a Ing Filip Chmel, památkový dozor Mgr Jan Holeček, za firmu Loučka s.r.o Ing Dědic.** Stavba zdi byla z velké části postavena ručně, v některých místech byla pouze vyspravena a jinde byla zcela rozebrána a nahrazena novými pískovcovými kameny s využitím původních zdravých kamenů. **Stavbu zdi vedl na zámku za firmu Loučka Pardubice s.r.o. stavbyvedoucí pan Kopp.**

Při stavbě se objevili pouze drobné archeologické vykopávky. Byla nalezena původní ohradní zeď kostelíka panny Marie se hřbitovem, který se nacházel na místě dnešní sochy Václava Budovce z Budova. Legenda o tajných průchodech a sklepeních na zámku se nepotvrdila, pod ohradní zdí byla nalezena pouze původní zámecká kanalizace.

Ohradní zeď I. etapy byla velmi náročným a komplikovaným stavebním počinem, tedy takovou mini čínskou zdí zámku Mnichovo Hradiště a stavba ohradní zdi bude letos pokračovat II.etapou V ulici v Lípách, především rekonstrukcí kritické části u vozové brány a jejího okolí, neboť od opravy silnice v Lípách se ve vstupu vozové brány shromažďují vodní srážky a průchod je velmi omezen. V letošním roce jsou získané finanční prostředky nižší než v letech minulých, proto bude oprava ohradní zdi déle trvat a bude nadále zasahovat do provozu zámeckého parku a vyžaduje shovívavost návštěvníků s větším stavebním provozem v areálu zámku, souvisícím i s cestami, které budou ošetřeny až po dokončení stavby.

Letos máme finanční prostředky na projekci rekonstrukce části zámecké zahrady, která není dosud přístupná a nachází se u hlavního průčelí zámku ohraničeného spravenou ohradní zdí, realizace proběhne v budoucnu, dle získaných finančních prostředků.

